项目编号：2018X092

四川文理学院莲湖校区

图书信息大楼内庭排危处理项目(绿化)

招  标  文  件

项目招标负责人：王小奎

招标文件编制人员：汤元斌

招标人（盖章）：四川文理学院公共资源交易服务中心

二O一八年十月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	10

第四章 合同条款及格式	12

第五章 投标文件格式	17

第一章  四川文理学院莲湖校区

图书信息大楼内庭排危处理项目(绿化)

招标公告

一、招标条件

经四川文理学院相关职能部门研究，拟对莲湖校区图书信息大楼内庭采用绿化补植方式进行排危处理。

二、项目概况与招标范围

1.建设地点：四川文理学院莲湖校区图书信息大楼

2.栽种基本情况及要求：

（1）施工要求、植物品种、规格、计划栽种数量、种植要求、种植区域告知如下：

| 序号 | 种类 | 要求 | 数量 | 单位 | 绿化区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红叶石楠 | 高35cm-45cm 每平米49株 | 45 | ㎡ | 图书信息大楼学术报告厅西侧堡坎 | 花台长23.5m,宽1.9m |
| 2 | 增加种植土 | 土质要求：1.种植土，2.回填厚度：30cm,根据现场实际调整，3.运距：1KM以内 | 13 | m3 |  |  |
| 3 | 红叶石楠 | 高35cm-45cm 每平米49株 | 17 | ㎡ | 图书信息大楼A区内庭北侧 | 种植区域长20.7m,宽0.8m。 |
| 4 | 苏铁（含陶瓷盆） | 干直、冠幅均匀，高100cm,冠幅100cm | 18 | 盆 | 图书信息大楼B区内庭北侧、东侧 | 北侧长6.7米，东侧长10米，摆放间距1米。 |
| 5 | 苏铁（含陶瓷盆） | 干直、冠幅均匀，高100cm,冠幅100cm | 27 | 盆 | 图书信息大楼B区内庭北侧、东侧 | 北侧长16米，东侧长9.7米，摆放间距1米。 |
| 6 | 苏铁（含陶瓷盆） | 干直、冠幅均匀，高100cm,冠幅100cm | 38 | 盆 | 图书信息大楼东侧外围 | 外围长26.2米，另外南侧需增加12盆 |
| 说明：1.单价包括购买、移栽植物、运输、栽种、增加种植土、除草、施肥、管护一年成活等人工费、机械费、管理费、税金、利润等全部费用。2.绿化栽种区域需按要求整理绿地、换填种植土、清除原有杂草、翻挖绿地、施基肥。 |  |  |  |  |  |  |

（2）栽种时间：2018年11月20日前栽种完毕。

3.付款方式：

（1）栽种完毕初验合格，办理初步结算，按初步结算值支付50%；

（2）初验合格满一年后,竣工验收按验收值审计后，付余款。

4.种植及管护要求:

（1）中标人负责苗木采购、运输、挖坑、换土、施肥、除草、管护等全部工作内容。

（2）所种植物进场经现场管理人员对植物品种、规格、计划栽种数量进行书面确认后再进行栽种。

（3）所种苗木的管护期为一年（初验合格之日算起）。苗木栽种完毕，乙方提出书面初验申请，甲方及时组织初验，初验合格满一年为管护期；管护期满，乙方再次提出书面申请，甲方组织人员进行竣工验收（竣工验收标准参照《四川文理学院关于绿化工程验收管理规定》执行）。管护期内的一切费用由乙方承担。管护期内用水由甲方免费提供。

三、投标人资格要求

1.投标人必须是独立法人单位；

2.独立法人单位必须有从事绿化工程的经验或经历；

3.具有一定的经济实力。

四、招标文件的获取

1.报名时间：

2018年10月29日至2018年11月2日

（上午9:00--11:00，下午15:30—17：00）

到四川文理学院莲湖校区行政办公楼4020室报名。

2.报名时提交投标保证金2000元至四川文理学院计划财务处。

3.招标人不提供邮购招标文件服务。

五、投标文件的递交

投标截止时间：投标人应于 2018年 11月7日 14：40前将标书交到四川文理学院莲湖校区行政办公楼四楼会议室。（过时拒收）。

2018年11月7日15：00开标,请投标人参加会议。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在四川文理学院官网上发布。

七、联系方式

招标人：四川文理学院公共资源交易服务中心

地  址：四川省达州市通川区塔石路中段519号

联系人：汤老师

电  话：（0818）2796632

- 第二章  投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 图书信息大楼内庭排危处理项目(绿化) |
| 2 | 招标人 | 招标人：四川文理学院公共资源交易服务中心 地 址：四川省达州市通川区塔石路中段519号 联系人：汤先生 电 话：（0818）2796632 |
| 3 | 采购预算 | 采购预算：33936.00元（大写：叁万叁仟玖佰叁拾陆元整）； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 | 采购预算：33936.00元（大写：叁万叁仟玖佰叁拾陆元整）；超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 4 | 资金来源 | 自筹100% ，已落实 |
| 5 | 招标范围 | 图书信息大楼内庭排危处理项目(绿化)，详见招标公告 |
| 6 | 计划工期 | 2018年11月30日前完成种植 |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人必须是独立法人单位； 2.提供具有独立法人资格的营业执照（园林绿化方面），复印件需加盖鲜章； 3.近三年已经实施过的绿化工程的施工合同复印件（原件审核后返还）； 4.投标人书面介绍自己从事绿化工程的经历、成果； 5.投标人书面描述苗木种植具体过程，栽植及管护技术措施； 6.工期承诺书； 7.管护承诺书； |
| 8 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 某投标人的报价（总价）明显低于其他投标报价的量化评审方法： （1）对低于该项目最高限价 85％并且低于所有（该项目）有效投标人投标报价算术平均值 95％的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。 （2）评标委员会对该投标人报价的单价等进行分析，对明显偏低的单项（不包括没有报价的单项）应当向其发出澄清函，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明。 （3）评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 10 | 质量标准 | 验收合格 |
| 11 | 投标人提出问题的截止时间和方法 | 递交投标文件截止时间2天前，所有报名并购买了招标文件的潜在投标人，都可以到四川省达州市通川区塔石路中段519号(莲湖校区)行政楼4020办公室进行提问。 |
| 12 | 投标保证金 | 金额：人民币2,000.00元（大写：贰仟元整） 交款方式:本项目只接受转账、电汇等非现金形式的保证金。 （注：转账或电汇时请在附加信息处注明项目编号及用途） 收款单位：四川文理学院 开户银行：中国工商银行股份有限公司达州通川支行 帐 号：2317 5761 0902 6426 022 交款截止时间：2018年11月2日17时00分（转帐,电汇的交纳以银行到账时间为准） 如果投标人报名后不前来投标、有串标围标行为、与招标人串通投标、以及向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标等行为，该保证金将被没收；投标人按时前来投标，且没有违规行为，没中标的，在招标结束后3个工作日内退还（不计息）。中标的，在合同签订后自动转为履约保证金。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标供应商与采购人自行协商为准，项目验收合格后7个工作日内无息退还。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年11月7日15时00分 开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼四楼会议室 |
| 15 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由各投标单位的法定代表人或委托代理人自行检查投标文件的密封情况并签字确认，由招标人和现场监督核查。 （2）开标顺序：按递交投标文件的逆序开标。 |
| 16 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会共3人。评标委员会的组成和评标专家的确定方式按照四川省和学校相关规定执行。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 18 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，评标委员会推荐的中标候选人数：1-3 人。 |
| 19 | 评标情况公告 | 评标结果将在四川文理学院官网上招投标公告栏中予以公告。 |
| 20 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |
| 21 | 中标价 | 无论是采用综合评估法还是经评审的最低评标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 22 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川文理学院官网上公告公示期后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川文理学院公共资源交易服务中心领取中标通知书。 地址：四川省达州市通川区塔石路中段519号(莲湖校区)行政楼4020办公室 |
| 23 | 投标文件份数 | 资格性响应文件、经济、技术服务性响应文件(纸质）一式3份（其中正本1份、副本2份）。 |

- 第三章 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章第七项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章第七项规定 |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章第七项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 |  |  | 符合第二章第二十项规定 |
|  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章第五项规定 |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章第六项规定 |
|  |  | 质量标准 |  |  | 符合第二章第十项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章第十二项规定 |
| 2.1.1～2.1.3为初步审查，有任一项不通过的不能通过初步评审，经初步评审后合格投标人少于3家，投标仍具有竞争性的，应当继续评审，是否具有竞争性应从其实力、业绩、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款 内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值 构成 (总分100分) | 技术标和经济标总分为100分。 技术标占60%； 经济标占40%。 |  |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效投标人≥6家时，去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值下浮2%后作为评标基准价； 有效投标人＜6家时，所有投标人的有效投标报价算术平均值下浮2%后作为评标基准价。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人投标报价－评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分 因素 及分值 | 评分标准 |  |  |
| 2.2.4（1） | 技术标评分标准 （60分） | 信誉分（10分） | 诚实守信，有良好声誉 |  |  |
|  |  | 类似项目业绩（15分） | 至少做过2个及以上绿化工程[标书中装入合同复印件；开标时投标人带上合同原件，招标人核实后返还]，绿化效果好。 |  |  |
|  |  | 技术措施（10分） | 所描述苗木种植技术措施合理，应急情况处理得当。 |  |  |
|  |  | 管护效果承诺（20分） | 有详细合理的管护效果承诺。 |  |  |
|  |  | 工期 承诺 （5分） | 有明确的工期承诺。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 投标报价评分标准 （40分） | 投标报价评分标准 （35分） |  | 投标报价高于评标基准价时： 报价得分=35-2×[（投标人报价-评标基准价）÷评标基准价×100] 投标报价低于评标基准价时： 报价得分=35-1×[¦（投标人报价-评标基准价）¦÷评标基准价×100] 先确定评标基准价，投标报价每高于或低于评标基准价的1%（±1%）扣1分，所扣分数不超过20分。 |  |
|  |  | 报价合理性 （5分） |  | 对栽种植物报价合理性进行专项评审，酌情加减分。 |  |

第四章  合同主要条款

莲湖校区2018年春季园林绿化补植工程合同

甲   方：

乙   方：

为进一步完善莲湖校区绿地环境，四川文理学院（以下简称甲方）计划对莲湖校区             进行绿化补植，学校通过校内公开招标，选定

（以下简称乙方）进行施工。

现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
    一、莲湖校区2018年植物品种、规格、计划栽种数量、种植要求、种植区域及相关要求见附表。

二、工期： 2018年   月     日前完成。

三、施工及管护要求

1.乙方负责苗木采购、运输、平场、挖坑、换土、栽种、施肥、除草、管护等全部工作内容；

2.乙方施工完毕，提出书面初步验收申请，甲方应及时组织人员进行初步验收，初验合格之日始至次年之日止为管护期（满1年）。管护期内，乙方须对苗木施肥两次，施肥时通知甲方管理人员到场并做好记录，该记录作为竣工验收是否合格的依据之一。管护期内用水由甲方免费提供，其他任何费用由乙方自行承担。

3.管护期满，乙方再次提出书面验收申请，甲方组织人员进行竣工验收（竣工验收标准参照《四川文理学院关于绿化工程验收管理规定》执行）。甲方组织验收并核定苗木的成活质量，同时，乙方正式将成活后的苗木向甲方移交。

需移植的原有苗木，初步验收时甲乙双方相关人员清点核实移植苗木数量。管护期满，竣工验收时，若移植苗木死亡或未达到竣工验收条件，审计时将扣除相应移植费用。

四、工程款支付

1.本协议中标工程总价格￥       万元（大写：           ）。最终以实际结算值为准。

2.初验合格，办理初步结算，按初步结算值支付40%；

3.初验合格满一年后，竣工验收，按验收值审计后，付余款      。

五、施工安全

乙方在施工过程中应确保绝对安全，凡在施工过程中出现的一切安全责任事故，其损失均由乙方自行承担。

六、其它

1.本合同一式8份，甲方6份，乙方2份，具同等法律效力。

2.工程竣工验收合格后，乙方必须报送竣工图及有关资料一式5份（其中1份为原件），此资料经甲方审核后作为结算的依据【竣工资料要求：竣工资料应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数，每册中应标明页码】。

3.本合同未尽事宜，双方协商解决。

附件：1.《四川文理学院关于绿化工程验收管理规定》

2.《莲湖校区2018年春季园林绿化补植工程报价单》

甲    方（盖章）                乙   方 （签字、手印）

法定代表人或                    法定代表人或

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

二〇一八年  月   日             二〇一八年  月   日

附件：1.《四川文理学院关于绿化工程验收管理规定》

四川文理学院

关于绿化工程验收管理规定

为规范绿化工程的验收，特制订本规定。

第一条  绿化工程施工完毕，由公共资源交易服务中心组织，审计处、计划财务处、后勤服务处等部门人员参加验收。

第二条  验收程序。绿化工程施工结束后，施工单位书面提请初验。经现场代表现场检查确认具备验收条件后，后勤服务处组织相关部门及人员进行初验。初验合格后，管护期满，施工单位书面提请竣工验收，经现场代表现场检查确认具备竣工验收条件后，由公共资源交易服务中心组织相关部门及人员进行竣工验收。

第三条  管护期。一般苗木，管护期为1年。20cm（含）以上的各类乔木的管护期为2年（具体以合同为准）。初验不合格的苗木，必须在初验结束之日起七天内更换；初验结束后管护期内，对死亡的植物，施工单位应适时尽快更换（现场代表书面记录），换植一次仍未成活，不得再进行更换。换植苗木管护期应从换植之日起顺延。

第四条  验收的相关标准

1.管护期内施工方必须按合同要求对苗木进行除草、修枝、杀虫、施肥，并告知甲方现场代表，现场代表签字认可后作为施工方今后申请竣工验收的依据。

2.在管护期内，夏季应适当采取遮荫、树冠喷雾或喷施抗蒸腾剂等措施，减少水分蒸发；冬季适当采取保温、保湿措施，防风防寒。

3.地被植物验收要求：⑴草皮无杂草、覆盖度 95%以上，草色纯正，长势较好；⑵用草坪种子、地被植物种子洒播的绿地不得有病虫害，自外地引进种子应有检疫合格证，发芽率达 85% 以上；⑶花卉种植地无杂草、无枯黄、无病虫害，各种花卉生长茂盛，种植成活率应达到 95%以上。

4.观叶植物，叶片分布均匀，排列整齐，形状完好，色泽正常；水生植物水生植物根、茎、叶发育良好，植株健壮。

5.乔灌木树形良好，成活率应达到 95%以上，珍贵树种、孤植树和行道树成活率应达到 98%。

竣工验收时，乔木只在1.5米-2.0米之间存活的，按树价款的30%计算，如果计算后超过500元的按500元计算；1.5米以下存活的，不予计费。行道树未全冠成活的必须更换。

6.种植区域绿地整洁，无杂物，表面平整。

第五条  工程移交。公共资源交易服务中心招标成功后，以书面方式将项目投标文件、施工合同（植物规格、数量、种植范围等清单）相结合的形式正式移交给后勤服务处，由后勤服务处进行现场施工管理和后期管护。

二〇一八年四月

投  标  文  件

（开标一览表）

项目编号：

项目名称：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年    月    日

- 格式1 投标函

投标函

四川文理学院：

我方全面研究了“            ”项目（项目编号：        ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需植物/服务，总投标价为人民      元（大写：       ）。

二、一旦我方中标，我方将严格按照招标文件规定的所有要求，向招标人提供所需植物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

三、我方同意按照招标文件的要求，缴纳人民币        元（大写      元）的投标保证金。并且承诺下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

如果我方在投标有效期内撤回投标；我方在投标有效期内收到中标通知书后，自愿放弃中标；我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与甲方签订合同；由于我方原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；我方在投标文件中提供虚假材料的；投标人与招标人、其他投标人恶意串通的；我方在招标活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

四、我方为本项目提交的投标文件正本一份，副本    份，电子版一份，用于开标唱标的“开标一览表”一份。

五、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对招标文件内容质疑的权利。

六、投标有效期：投标截止时间届满后    天。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

- 我方完全同意按照招标文件的相关规定，支付招标代理服务费。

- 我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称（公章）：                             通讯地址：

法定代表人（或授权代表）签字：                   联系电话：

日    期：

- 格式2 承诺函

管护承诺书

四川文理学院：

（公司名称）作为参加本次招标采购活动（项目编号：       号）的投标人，现郑重承诺：

投标人名称：      （公章）。

法定代表人（或授权代表）签字：        。

日    期：       。

- 格式3 承诺函

工期承诺书

四川文理学院：

（公司名称）作为参加本次招标采购活动（项目编号：       号）的投标人，现郑重承诺：

投标人名称：      （公章）。

法定代表人（或授权代表）签字：        。

日    期：       。

- 格式4法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致： 四川文理学院

__________________（投标人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）（项目编号：            ）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日    期:

附：代理人身份证复印件（加盖公章）

说明：1）上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。2）投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

- 格式5开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标总价 | 人民币： 元（人民币大写： 元） |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的该项目或者该包总价，包括苗木采购、运输、平场、挖坑、换土、栽种、施肥、除草、管护等全部工作内容。

2.本表内任何有选择或可调整的报价将按无效投标处理。
3.最终报价保留到个位数。

4.开标一览表内填写的投标总价将作为本次招标唯一的最终报价依据。

投标人名称：        （公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：

- 格式6  计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日    期：

格式7     营业执照、类似项目业绩

投标所需提供其它资料

格式自拟

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日    期：