化学化工学院实验室维修项目招标文件

四川文理学院对南坝校区进行了实验室调整，调整后的化学化工实验室需要进行维修改造，现以校内公开招标的方式确定实验室维修改造的施工单位，欢迎符合要求的企业前来参加投标。

一、采购名称及预算：四川文理学院化学化工学院实验室维修项目；预算价6.7万元，超过预算的报价为无效报价。

二、采购内容数量及要求

详见《化学化工学院实验室维修项目招标文件》（维修项目材料清单及要求）。

三、合格投标人条件

1. 本次施工招标要求投标人须具备独立企业法人资格。

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力。

4、具备法律和行政法规规定的其他条件。

5、本项目不接受联合体投标。

四、投标资格获得

有意投标的投标人在投标前需缴纳投标保证金人民币1000元即可获得投标资格。投标后，未中标者的投标保证金给予原渠道无息退还。中标者的保证金可转为履约保证金（含廉政保证金）。工程结束后，经验收无质量问题、无不廉政行为，履约保证金给予原渠道无息退还。投标保证金请以转账方式缴入我校对公账户：

开户银行：中国工商银行达州市通川支行；

户名：四川文理学院；

账号：2317 57610 90264 26022。

转账是请注明“四川文理学院化学化工学院实验室维修项目投标保证金”

潜在投标人须在2017年3月23日17时前以公司账户将投标保证金交到我校对公账户上。

五、注意事项

1、凡有意参加投标者，请于2017年3月20日至2017年3月23日（公休日、节假日除外），每天上午8:30--11:00，下午15:00—17：00，凭缴纳保证金银行回单复印件到四川文理学院莲湖校区办公楼5013室（国有资产管理处）报名。

2、已报名的投标商可在2017年3月24日9点到达南坝校区化学化工学院，我校相关部门将组织投标商家集体参观实验室现场，投标商考察现场所发生的一切费用由投标商自己承担。

3、参与投标的供应商，必须在2017年3月27日9点之前提交报价函及相关文件资料时，须用A4纸大小的档案袋密封后递交四川文理学院莲湖校区办公楼5013室（国有资产管理处）。不接受邮寄的报价函，拒收超时递交的报价函。

报价应包含：投标人在报价时应充分考虑设备、材料、周转材料在施工中的搬运、加工、安全因素和高空作业费，相关所用费用均包含在报价中，中标后不另行计费。

2、投标文件还应包括：

（1）报价承诺函；

（2）投标人不是法人代表的，须提供法人代表授权书，投标代表身份证复印件加盖鲜章；

（3）投标人相关资质证明材料（加盖鲜章的营业执照、税务登记证复印件、供应商资格条件要求的资质证书复印件等）；

（4）报价单。

3、竣工时间：合同签订后30日内完成。

六、开标原则及时间、地点

1、开标原则：符合招标条件的经销商须在三家以上（含三家）方可开标。

2、开标时间：2017年3月27日上午9:00。

3、开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼（具体地点另行通知）。

七、评审程序、方法和标准

在学校相关部门和投标供应商代表参与下现场公开开标。在符合资质、招标内容、材料等要求的前提下，以总价报价最低的投标人为中标人。

八、验收标准和要求

按照国家现行规定的相关建筑施工质量标准以及签订合同的要求验收本工程。

九、结算方式及期限

在本工程竣工、验收合格后按实际收方计算支付工程总价款﹙审计值﹚的95℅；剩余5℅的质量保证金在工程竣工验收合格满6个月，且无质量问题后支付﹙不计息﹚。

十、联系电话：0818-2790030 邹老师

四川文理学院国有资产管理处

2017年3月20日

附件一：材料清单及要求

| 序号 | 材料名称 | 规格及品牌要求 | 报价要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮仿瓷涂料 | 墙面及天棚光滑平整、无污渍，刮两遍 | 包含材料、辅材、二次搬运、脚手架、人员工资、铲除原墙面涂料壳等包干费 | 平方米 | 3625.02 |
| 2 | 刷油漆 | 油漆品牌为嘉宝莉或大宝漆，墙裙墙面及柜门面光滑平整、无污渍，油漆刷两遍，一遍底漆，一遍面漆，墙裙油漆颜色根据使用部门要求调制 | 包含材料、辅材、二次搬运、脚手架、人员工资、铲除原墙面涂料壳等包干费 | 平方米 | 503.1 |
| 3 | LED24W吸顶灯 | 品牌为鑫公牛或原点 | 材料费（含电线、槽板等主材、辅材、采购、保管及搬运费等）和人工工资， | 盏 | 65 |
| 4 | 大圆盘灯 | 品牌为欧普或三雄 | 材料费（含电线、槽板等主材、辅材、采购、保管及搬运费等）和人工工资， | 盏 | 1 |
| 5 | 4mm2的铜芯线 | 品牌为大竹黑象或鸽牌 | 材料费（含电线、槽板等主材、辅材、采购、保管及搬运费等）和人工工资， | 米 | 900 |
| 6 | 2．5mm2的铜芯线 | 品牌为大竹黑象或鸽牌 | 材料费（含电线、槽板等主材、辅材、采购、保管及搬运费等）和人工工资， | 米 | 600 |
| 7 | 单开 | 品牌为捷鹰或福田 | 材料费（含电线、槽板等主材、辅材、采购、保管及搬运费等）和人工工资， | 个 | 70 |
| 8 | 2P20空开 | 品牌为德力西 | 材料费（含电线、槽板等主材、辅材、采购、保管及搬运费等）和人工工资， | 个 | 10 |
| 9 | 2-4位空开盒 |  | 材料费（含电线、槽板等主材、辅材、采购、保管及搬运费等）和人工工资， | 个 | 3 |
| 10 | 拆除过道门及墙面语录版等 |  |  | 项 | 1 |
| 11 | 打扫卫生等 |  | 打扫卫生、建筑垃圾清理及外运等包干费 | 平方米 | 1270.35 |

说明：1、本工程为包干工程，报价报含施工费、垃圾清运费、管理费、运输费、税金、保险费等所有费用。

2、施工方需自行勘察场地了解详情，材料清单中若有遗漏项由施工方提供，我校不另支付额外的费用。

3.工程量以实际收方量为准。

# 部分投标文件格式

## 一、投标承诺函

__________________（招标单位名称）：

我方全面研究了 “”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方承诺（说明：填写“已经具备”或“不具备”）《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

- 法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币元（大写：）。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

五、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币万元（大写：）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（一）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（二）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（三）在投标过程中有违规违纪行为；

（四）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

六、投标有效期为从投标截止之日起30天。

七、我方为本项目提交的投标文件正本1份。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

九、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（招标单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

注:1.如法定代表人参与投标的,则不需该授权书

2.须附上法定代表人及投标代表的身份证复印件,并加盖鲜章

## 三、报价人相关资质证明材料

1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）

2、税务登记证副本复印件（加盖鲜章）

3、组织机构代码副本证复印件（加盖鲜章）

4、投标保证金交纳凭证复印件（加盖鲜章）

5、供应商资格条件要求的其他资质证书复印件等(加盖鲜章)

## 四、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 五、分项报价明细表

附：报价单格式

| 序号 | 材料名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：